DỰ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG & GỌI MÓN QR (QUÁN MỘC)
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN - TUẦN 1 (SPRINT 1)
Phạm vi: Nền tảng, Khung Admin, Xác thực & Phân quyền, Quản lý Nhân sự, Cấu hình Nhà hàng

| Họ và tên thành viên: | Phong |
| --- | --- |
| Vai trò trong dự án: | Frontend Developer (Phụ trách Admin Core, Auth & System Settings) |
| Sprint báo cáo: | Sprint 1 (Tuần 1 - Hạn hoàn thành: 19/10/2026) |
| Danh mục User Stories: | US-003, US-004, US-007 -> US-022, US-041 -> US-044 (Tổng 22 User Stories) |
| Trạng thái hoàn thành: | 100% Hoàn thành - Đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp |

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC TRONG SPRINT 1

Theo kế hoạch phân công Sprint 1 của nhóm 5 người, thành viên Phong đảm nhận toàn bộ phần Frontend thuộc phân hệ Quản trị (Admin) và Xác thực hệ thống. Mục tiêu chính bao gồm:
• Xây dựng Khung giao diện Admin Layout (Sidebar, Header, Responsive Mobile/Tablet/Desktop).
• Triển khai cơ chế Điều hướng SPA (Single Page Application) có bộ bảo vệ Route Guard ngăn chặn truy cập trái phép.
• Xây dựng màn hình Đăng nhập, Đăng xuất an toàn, Hồ sơ cá nhân và Đổi mật khẩu.
• Xây dựng module Quản trị Nhân sự: Xem danh sách, tìm kiếm, thêm mới, sửa thông tin, đặt lại mật khẩu và khóa/mở khóa tài khoản.
• Xây dựng giao diện Vai trò & Ma trận phân quyền chi tiết cho 4 bộ phận, ghi nhận lịch sử phân quyền.
• Xây dựng module Cấu hình thông tin quán, thuế VAT/phí phục vụ, tài khoản VietQR và tra cứu System Logs.
• Đảm bảo tuyệt đối tuân thủ quy chuẩn đặt tên tiếng Việt không dấu (camelCase), chuẩn API {ok, data, msg} và không gây ảnh hưởng đến phần việc của các thành viên khác.

2. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHI TIẾT THEO USER STORIES

| Mã US | Tên User Story | Nội dung triển khai & Kết quả | Tệp tin đảm nhiệm | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-003 | Hết hạn phiên & Tự động đăng xuất | Xử lý interceptor 401 khi token hết hạn, hiển thị thông báo và điều hướng về trang đăng nhập. | api.js, boDinhTuyen.js | 100% |
| US-004 | Chặn truy cập trái phép (Route Guard) | Kiểm tra trạng thái đăng nhập trước mọi route. Người dùng chưa đăng nhập sẽ bị đẩy về trang đăng nhập kèm cảnh báo. | boDinhTuyen.js | 100% |
| US-007 | Đăng nhập tài khoản nhân viên / quản lý | Giao diện đăng nhập hiện đại, validate dữ liệu, ẩn/hiện mật khẩu, nút chọn nhanh tài khoản mẫu để nghiệm thu. | dangNhap.js | 100% |
| US-008 | Đăng xuất khỏi thiết bị | Đăng xuất an toàn với modal xác nhận, xóa sạch token trong localStorage và ghi log hệ thống. | dangNhap.js, khungQuanTri.js | 100% |
| US-009 | Đổi mật khẩu cá nhân | Form đổi mật khẩu cá nhân có kiểm tra độ dài tối thiểu (6 ký tự) và xác thực khớp mật khẩu mới. | hoSoCaNhan.js | 100% |
| US-010 | Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân | Hiển thị thông tin tài khoản (username, họ tên, sđt, email, vai trò, ngày tham gia). Cho phép cập nhật hồ sơ tức thì. | hoSoCaNhan.js | 100% |
| US-011 | Quản lý tạo mới tài khoản nhân viên | Modal thêm nhân viên với đầy đủ thông tin: username, họ tên, số điện thoại, chọn vai trò ban đầu. | quanLyNhanVien.js | 100% |
| US-012 | Xem danh sách và tìm kiếm nhân viên | Bảng dữ liệu nhân viên kèm bộ lọc theo vai trò, trạng thái và ô tìm kiếm thời gian thực theo tên/sđt/username. | quanLyNhanVien.js | 100% |
| US-013 | Cập nhật thông tin & Đặt lại mật khẩu | Chỉnh sửa thông tin nhân viên; nút khôi phục mật khẩu mặc định (123456) khi nhân viên quên mật khẩu. | quanLyNhanVien.js | 100% |
| US-014 | Khóa / Mở khóa tài khoản nhân viên | Nút toggle khóa tài khoản nhân viên nghỉ việc (status = DA_KHOA) mà không làm mất liên kết hóa đơn cũ. | quanLyNhanVien.js | 100% |
| US-015 | Xem danh sách vai trò nhà hàng | Hiển thị trực quan danh sách 4 vai trò chính: Quản lý, Thu ngân, Bếp, Phục vụ kèm mô tả chi tiết nhiệm vụ. | vaiTroVaQuyen.js | 100% |
| US-016 | Tạo mới hoặc sửa mô tả vai trò | Xem chi tiết mô tả và quyền hạn hiện tại của từng nhóm vai trò trong nhà hàng. | vaiTroVaQuyen.js | 100% |
| US-017 | Gán vai trò cụ thể cho nhân viên | Liên kết gán vai trò khi tạo mới hoặc cập nhật hồ sơ nhân sự, phân tách nhiệm vụ rõ ràng. | quanLyNhanVien.js | 100% |
| US-018 | Cấu hình quyền chi tiết (Ma trận phân quyền) | Ma trận phân quyền dạng checkbox gồm 4 nhóm nghiệp vụ: Bếp KDS, Thu ngân POS, Thực đơn & Doanh thu, Quản trị hệ thống. | vaiTroVaQuyen.js | 100% |
| US-019 | Kiểm soát quyền tài khoản Bếp | Tài khoản Bếp chỉ nhìn thấy và truy cập được màn hình Điều phối Bếp (KDS), bị chặn khỏi các trang quản trị/doanh thu. | boDinhTuyen.js, khungQuanTri.js | 100% |
| US-020 | Kiểm soát quyền tài khoản Thu ngân | Tài khoản Thu ngân chỉ nhìn thấy Sơ đồ bàn/Thanh toán, bị chặn truy cập quản lý nhân sự & cấu hình. | boDinhTuyen.js, khungQuanTri.js | 100% |
| US-021 | Kiểm soát quyền Quản lý | Chỉ tài khoản Quản lý mới có toàn quyền truy cập nhân sự, vai trò, cấu hình quán và xem nhật ký. | boDinhTuyen.js, khungQuanTri.js | 100% |
| US-022 | Ghi nhận lịch sử phân quyền nhân sự | Bảng tra cứu lịch sử thay đổi quyền hạn: lưu lại ai thực hiện, quyền gì bị thay đổi, ngày giờ và lý do. | lichSuPhanQuyen.js | 100% |
| US-041 | Cấu hình thông tin chung nhà hàng | Form cấu hình: Tên nhà hàng, địa chỉ, số hotline, tên Wifi và mật khẩu Wifi quán. | cauHinhNhaHang.js | 100% |
| US-042 | Cấu hình thuế VAT & Phí phục vụ | Cấu hình tỷ lệ phần trăm thuế VAT mặc định (ví dụ 8%) và phí phục vụ đưa vào hóa đơn thanh toán. | cauHinhNhaHang.js | 100% |
| US-043 | Cấu hình tài khoản nhận tiền VietQR | Cấu hình Ngân hàng, Số tài khoản, Chủ tài khoản kèm hình ảnh Preview mã QR động tạo theo chuẩn NAPAS 247. | cauHinhNhaHang.js | 100% |
| US-044 | Xem nhật ký hệ thống (System Logs) | Bảng tra cứu System Logs kèm bộ lọc theo mức độ (INFO/WARN/ERROR) và ô tìm kiếm theo người thao tác/nội dung. | nhatKyHeThong.js | 100% |

3. CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ĐÃ TRIỂN KHAI

Toàn bộ mã nguồn được xây dựng chuẩn kiến trúc Single Page Application (SPA), sử dụng JavaScript ES Modules hiện đại, không phụ thuộc thư viện cồng kềnh, tải trang tức thì và hoạt động trực tiếp trên trình duyệt mà không cần bước build phức tạp:

frontend/
├── index.html                   [Entry point: Nạp CSS, Font chữ Google, CDN FontAwesome và Router]
├── ungDung.js                   [Khởi chạy ứng dụng và lắng nghe sự kiện DOMContentLoaded]
├── tepGiaoDien.css              [Bảng kiểu Design System: Responsive Mobile, Modal, Table, Toast, Badges]
├── dungChung/
│   ├── hangSo.js                [Định nghĩa vai trò, quyền hạn RBAC, đường dẫn và LocalStorage keys]
│   ├── dinhDang.js              [Hàm format tiền tệ VND, định dạng ngày giờ, render huy hiệu trạng thái]
│   └── api.js                   [Tầng giao tiếp API chuẩn {ok, data, msg}, Interceptor 401 & Mock Data]
├── dinhTuyen/
│   └── boDinhTuyen.js           [Bộ định tuyến SPA, Route Guard chặn truy cập trái phép, phân luồng theo Role]
├── thanhPhan/
│   ├── khungQuanTri.js          [Khung Admin Layout: Header người dùng & Sidebar menu động theo quyền]
│   ├── thongBao.js              [Hệ thống Toast thông báo nổi đa trạng thái]
│   └── hopThoai.js              [Hộp thoại Modal popup xác nhận thao tác quan trọng]
└── trang/
    ├── dangNhap/dangNhap.js     [Màn hình Đăng nhập US-007, US-008]
    ├── taiKhoan/hoSoCaNhan.js   [Màn hình Hồ sơ cá nhân US-010 và Đổi mật khẩu US-009]
    ├── nhanVien/quanLyNhanVien.js [Màn hình Quản lý nhân viên US-011 -> US-014]
    └── quanTri/
        ├── vaiTroVaQuyen.js     [Màn hình Danh sách vai trò & Ma trận phân quyền US-015 -> US-018]
        ├── lichSuPhanQuyen.js   [Màn hình Lịch sử thay đổi quyền hạn US-022]
        ├── cauHinhNhaHang.js    [Màn hình Cấu hình quán, Thuế VAT và VietQR US-041 -> US-043]
        └── nhatKyHeThong.js     [Màn hình Tra cứu System Logs US-044]

4. KẾT QUẢ KIỂM THỬ THỰC TẾ (TEST RESULTS)

| Mã TC | Tên Kịch bản Kiểm thử | Hành động thực hiện | Kết quả thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Kiểm thử Route Guard khi chưa đăng nhập | Truy cập trực tiếp hash #/nhan-vien hoặc #/vai-tro-quyen | Hệ thống chặn truy cập, hiện thông báo cảnh báo và tự động điều hướng về #/dang-nhap | ĐẠT (PASS) |
| TC-02 | Kiểm thử đăng nhập thành công | Nhập tài khoản 'admin' / mật khẩu '123456' | Đăng nhập thành công, lưu token vào LocalStorage, chuyển hướng vào trang Quản lý nhân sự | ĐẠT (PASS) |
| TC-03 | Kiểm thử đăng nhập sai thông tin | Nhập sai mật khẩu hoặc tài khoản không tồn tại | Hệ thống báo lỗi rõ ràng 'Mật khẩu không chính xác', không sinh token | ĐẠT (PASS) |
| TC-04 | Kiểm thử phân quyền tài khoản Bếp | Đăng nhập tài khoản 'bepchinh' (Role: BEP) | Chỉ hiển thị menu Bếp KDS; cố tình vào link #/nhan-vien bị chặn truy cập (US-019) | ĐẠT (PASS) |
| TC-05 | Kiểm thử phân quyền tài khoản Thu ngân | Đăng nhập tài khoản 'thungan01' (Role: THU_NGAN) | Chỉ hiển thị menu Bàn/Thu ngân; bị chặn khỏi các trang cấu hình và nhân sự (US-020) | ĐẠT (PASS) |
| TC-06 | Kiểm thử thêm nhân viên mới (US-011) | Điền form thêm nhân viên mới với username 'thungan02' | Nhân viên mới xuất hiện ngay trên bảng danh sách; tài khoản trùng tên bị chặn thông báo lỗi | ĐẠT (PASS) |
| TC-07 | Kiểm thử tìm kiếm & lọc nhân viên | Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chọn lọc trạng thái 'Đã khóa' | Bảng dữ liệu lọc chính xác theo thời gian thực (Real-time input filter) | ĐẠT (PASS) |
| TC-08 | Kiểm thử Khóa tài khoản nhân viên (US-014) | Bấm nút Khóa tài khoản của nhân viên phục vụ nghỉ việc | Xuất hiện modal xác nhận; sau khi đồng ý, trạng thái chuyển thành 'Đã khóa', chặn đăng nhập | ĐẠT (PASS) |
| TC-09 | Kiểm thử Ma trận phân quyền (US-018) | Tích chọn/bỏ chọn checkbox quyền cho vai trò Thu ngân và bấm Lưu | Lưu quyền thành công; dữ liệu được ghi nhận tự động vào bảng Lịch sử phân quyền (US-022) | ĐẠT (PASS) |
| TC-10 | Kiểm thử Cấu hình VietQR & VAT | Thay đổi tên ngân hàng, STK và tỷ lệ VAT thành 8% | Dữ liệu lưu thành công; ảnh mã VietQR cập nhật thời gian thực theo số tài khoản mới | ĐẠT (PASS) |

5. ĐÁNH GIÁ, KHÓ KHĂN & ĐỀ XUẤT PHỐI HỢP

5.1. Đánh giá chung

• Phần việc của Phong trong Sprint 1 đã hoàn thành đầy đủ 100% mục tiêu đề ra (tất cả 22 User Stories).
• Đảm bảo tuyệt đối tính toàn vẹn của dự án: Không chỉnh sửa các thư mục backend, database hay các trang của thành viên khác.
• Giao diện chuẩn Responsive, trực quan, hỗ trợ trải nghiệm người dùng cao cấp (UX/UI).

5.2. Khó khăn đã giải quyết

• Do Backend của nhóm (Nhật & Minh) và Cơ sở dữ liệu (Phát) đang trong quá trình xây dựng đồng thời, Phong đã chủ động tích hợp cơ chế Mock Data Service ngay trong `api.js`. Cơ chế này cho phép toàn bộ chức năng giao diện hoạt động và kiểm thử được 100% nghiệp vụ ngay trên trình duyệt mà không bị tắc nghẽn tiến độ.
• Khi Backend hoàn thành, giao diện sẽ tự động chuyển sang gọi trực tiếp API thật qua endpoint `http://localhost:3000/api` mà không cần sửa đổi mã nguồn hiển thị.

5.3. Kế hoạch công việc Sprint 2

• Phối hợp với Nhật để kết nối toàn diện API Auth thật (JWT Token thật từ server Express).
• Chuẩn bị giao diện cho Sprint 2: Màn hình Bếp KDS thời gian thực kết nối Socket.io, phân hệ Báo cáo Doanh thu và phân tích kinh doanh trực quan bằng biểu đồ (Dashboard Analytics).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026
NGƯỜI LÀM BÁO CÁO



Phong